**Администрация Сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет**

**муниципального района Татышлинский район**

**Республики Башкортостан**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2016 г. № 11

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,**

**мостов и других сооружений к пропуску**

**паводка 2016 года**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года 68-ФЗ (ред. Федерального закона от 28.12.2010 года №402-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, распоряжением Президента Республики Башкортостан от 13 февраля 2014 года №РП-24, п.8.8 ч. 1 статьи 4 Устава муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, постановлением администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от 04 марта 2014 года № 190 в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2016 года, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы постановляю:

1.Для организации работ по борьбе с паводком создать противопаводковую комиссию в составе:

Аюпов Х.М. – глава сельского поселения – председатель комиссии;

Хакимьянов Р.М. - председатель СПК Ленина - член комиссии;

Ситдиков Ф.С. – инженер – механик СПК Ленина - член комиссии;

Шарифгалиев А. – зоотехник СПК Ленина – член комиссии;

Магзумов Ф.Н. – бригадир бригады №1 СПК Ленина - член комиссии;

Магзумов М.Н. –бригадир КДБ СПК Ленина - член комиссии;

Мухаматьянов В.М. – бригадир СПК Ленина, член комиссии;

Фахриуллин Д.М. - бригадир СПК Ленина, член комиссии;

Хабибуллин Р. Х. – начальника комплекса по откорму КРС СПК Ленина - член комиссии;

Муллахметов М. Т. – заведующий МТФ №1 СПК Ленина - член комиссии;

Асхабутдинова Р.Ш. – заведующая МТФ №2 СПК Ленина - член комиссии;

Мустафин А.Ш.– заведующий МТФ №4 СПК Ленина - член комиссии;

Фатхлисламов Ф. А. – слесарь оборудовании пруда СПК Ленина – член комиссии;

Фатхлисламов С. А. – охранник пруда СПК Ленина – член комиссии

2. Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2016 году (приложение №1).

3. До наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, объектов соцкультбыта от снега, проверить состояние мостов и других гидротехнических сооружений, провести ремонт, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

4. Ответственными лицами за подготовку пруда к весеннему паводку назначить Фатхлисламова Салавата Ангамовича.

1. До наступления паводка снизить уровень воды до минимума.

Глава сельского поселения

Буль-Кайпановский сельсовет: Х.М.Аюпов

# Приложение № 1

# к постановлению администрации СП

от 15 марта 2016 г. № 11

## **ПЛАН**

**мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 25.03.2016г. | Администрация СП, председатель СПК Ленина, руководители учреждений |
| 2. | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка | До 25.03.2016г. | Глава СП |
| 3. | Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдения в период паводка | На период паводка | Глава СП, председатель СПК Ленина |
| 4. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | До 01.04.2016 | Председатель СПК, руководители учреждений |
| 5. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации плавательные и спасательные средства | До 01.04.2016г. | Глава СП, председатель СПК Ленина |
| 6. | После вскрытия рек обеспечить бесперебойную работу лодочных переправ, на всех лодочных переправах через реки организовать круглосуточное дежурство спасательных постов, снабженных спасательными средствами | После прохождения льда на реках | Противопаводковая комиисия |
| 7. | Обеспечить круглосуточную бесперебойную работу телефонной связи. | В период паводка | Шарифгалиев А. |
| 8. | Подготовить особую бригаду по защите мостов, пропуску льда, обеспечить бригаду техническими средствами | До 15.03.2016 | Председатель СПК Ленина |
| 9. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, СПК Ленина, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | В период паводка | Пост.комиссия по благоустройству, глава СП. Председатель СПК Ленина |

Управляющий делами СП: Н.Ф.Галишанина