**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район РБ на 2018 - 2020 годы», за 2018 г.**

Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район РБ на 2018 - 2020 годы» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан», утвержденным постановлением главы сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года № 37.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений:

| **Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Выполнение муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. уличное освещение, в тыс.руб. | 100,0 | 336,7 | Выполнено.  |
| 2. Прочие мероприятия по благоустройству и дорожному хозяйству, в тыс.руб. | 500,0 | 791,2 | Выполнено. |
| 3.Выполнение планов контрольных мероприятий, % | 100 | 100 | Выполнено. |

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены.

Глава Сельского поселения

Буль-Кайпановский сельсовет: Аюпов Х.М.