**Администрация Сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район**

**Республики Башкортостан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.03.2023 года №6**

**О внесении изменений и дополнений в Постановление главы сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район РБ № 23 от 09.08.2021 года «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2021-2027 гг.»**

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 29 декабря 2004 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа», протестом прокуратуры Татышлинского район №7-1-2022/Прдп2-23-20800063 от 19.01.2023г. на постановление главы сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан № 10 от 11 мая 2021 г. «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на период 2021-2027 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление главы сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан № 23 от 09.08.2021г.«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2021-2027 гг.» (далее – Программа) внести следующие изменения:
	1. Разделы с 5 по 9 Программы изложить в новой редакции:

«**5. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства»**

***Система водоснабжения***

В настоящее время в с.Буль\_Кайпаново, источником существующего водоснабжения является скважинный водозабор, расположенный в 2 км к востоку села.

Вода от водозабора по водоводам подается в водонапорную башню и далее в разводящую сеть села. В селе имеется разветвленная тупиковая сеть водопровода.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий

программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения новой жилой застройки;
3. Устройство для нужд пожаротушения пирсов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными автомобилями непосредственно из водоемов.

***Система водоотведения***

В настоящий момент централизованная система водоотведения в сельском поселении Буль-Кайпановский сельсовет в населенных пунктах кроме с.Буль-Кайпаново отсутствует. Ее организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

***Система электроснабжения***

Основным источником питания населенных пунктов Сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет МР Татышлинский район Республики Башкортостан является ПС 110/35/10 кВ «Татышлы».

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов села Буль-Кайпаново относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;
2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов.

***Система газоснабжения***

Газоснабжение в населённых пунктах с.Буль-Кайпаново, с. Новокайпаново, с.Старокайпаново, д. Маматаево осуществляется от магистрального газопровода, проходящего по направлению направлению Карманаво-Кальтяево-Новые Татышлы-Савкияз.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель-1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей являются:

1. Участие в реализации государственной программы «Догазификация газифицированных населенных пунктах» в с.Кальтяево и с. Вязовка.

***Система теплоснабжения***

В настоящий момент централизованная система теплоснабжения в сельском поселении Буль-Кайпановский сельсовет отсутствует. Ее организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

***Система обращения с ТБО***

С 01.01.2019 года, согласно ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления», и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ, по всей территории  сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район республики Башкортостан сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры на контейнерных площадках.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района.

Очистка территории сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В свою очередь на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов проводятся мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, своевременного вывоза региональным оператором.

 Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

1. Строительство площадок для сбора мусора, соответствующих требованиям СанПиНа, приобретение и установка евро контейнеров;
2. Организация на территории поселения раздельного сбора мусора.

**6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой**

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы электроснабжения и системы обращения с ТБО. Расчетные по укрупненным показателям расходы приведены в таблицах ниже.

 ***Система водоснабжения***

Таблица: Мероприятия системы водоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс.руб. (на конец отчетного года) |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Реконструкции ветхих водопроводных сетей и сооружений | 150,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| Обеспечение централизованной системой водоснабжения новой жилой застройки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов | 600,0 |  |  | 1325670 | 300,0 | 250,0 | 150,0 | 250,0 |
| Итого по водоснабжению | 1550 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  520,0 | 625,0 | 325,0 |

***Система водоотведения***

 В настоящий момент централизованная система водоотведения в сельском поселении Буль-Кайпановский сельсовет отсутствует. Организация централизованного водоотведения на расчетный период до 2027 года не планируется

***Система электроснабжения***

 Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Татышлинский РЭС ПО «НЭС» ООО «Башкирэнерго». Гарантирующая организация самостоятельно занимается обслуживанием и ремонтом элементов системы электроснабжения за счет собственных и бюджетных финансовых активов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятий и объектов** | Необходимый объем вложений, тыс.руб. (на конец отчетного года) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Установка уличных светильников и замена уличных светильников на энергосберегающие  | 196,0 | 40,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 54,0 |
| **Итого** | 196,0 | 40,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 54,0 |

***Система газоснабжения***

Объекты системы газоснабжения находятся на балансе предприятия ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Гарантирующая организация самостоятельно занимается обслуживанием и ремонтом элементов системы газоснабжения за счет собственных и бюджетных финансовых активов.

***Система теплоснабжения***

Население для нужд отопления использует индивидуальные источники тепловой энергии. Организация централизованного теплоснабжения на расчетный период до 2027 года не планируется.

***Система обращения с ТБО***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятий и объектов** | Необходимый объем вложений, тыс. руб. (на конец отчетного года) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  2027  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство площадок для сбора мусора, соответствующих требованиям СанПиНа, приобретение и установка евро контейнеров | 2 219 200,0 | 975 200,0 | 311,0 | 311.0 | 311,0 | 311,0 |
| Организация в поселении раздельного сбора мусора | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО: | 2 219 200,0 | 975 200,0 | 311,0 | 311.0 | 311,0 | 311,0 |

 Обозначенная стоимость проектов рассчитана по укрупненным критериям и может измениться по результатам подготовленной проектной и сметной документаций. Обозначенные источники инвестиций не исключают возможности реализации проектов при вложении инвестиций сторонними организациями (инвесторами).

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

 Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

 Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

 В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий».

 **2.** Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте администрации сельского поселения Буль-Кайпановский сельсовет муниципального района Татышлинский район РБ.

 **3**.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сельского поселения

Буль-Кайпановский сельсовет Ф.Г. Зиннатуллин